107年度給水動員準備計畫

中華民國106年5月

目次

壹、依據及參考資料                               1

貳、現況分析                                     1

參、緊急狀況研判                                 6

肆、年度計畫目標                                 6

伍、年度計畫要項及實施要領                       7

陸、應變措施                                    11

柒、經費概數                                    13

捌、法令整備                                    13

玖、附則                                        13

107年度給水動員準備計畫

壹、依據及參考資料

一、依據

（一）全民防衛動員準備法（以下稱全動法）暨施行細則。

（二）106～107年度全民防衛動員準備綱領。

（三）107年度物資經濟動員準備方案。

（四）106年度物資經濟動員準備演習實施計畫。

二、參考資料

（一）水利法。

（二）自來水法。

（三）災害防救法。

（四）民防法及其相關法規。

貳、現況分析

一、臺閩地區位處亞熱帶，屬海島型氣候，平均年雨量達2,500公釐，約為世界各國平均年雨量973公釐之2.6倍；惟臺灣地區平均每人每年可分配之水量僅約3,913立方公尺，約為世界平均值六分之一弱，屬水資源貧乏區。

二、臺灣地區之降雨因受季節性之影響，降雨型態在時間與空間之分佈極不平均；且地形特殊，河短坡陡，加之枯水期長，蓄水設施不足，致水源之供給受到限制。

三、臺閩地區自來水分別由台灣自來水公司（以下簡稱台水公司）、臺北自來水事業處（以下簡稱北水處）、金門縣自來水廠及連江縣自來水廠經營，其供水概況詳如下表：

| 事業名稱 | 水廠數 | 供水區域 | 年出水量 （M3) | 供水人口 （人) | 供水戶 （戶) | 普及率 （%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台水公司 | 450座 | 臺灣本島(不含北水處供水區域)、澎湖地區 | 30億4,823萬 | 1,798萬 | 647萬 | 92.50 |
| 北水處 | 5座 | 臺北市全區、新北市三重、新店、永和、中和等行政區及汐止區7個里 | 7億8,006萬 | 395萬 | 168萬 | 99.62 |
| 金門縣自來水廠 | 8座 | 金門縣全區 | 686萬 | 121,722 | 20,920 | 95.00 |
| 連江縣自來水廠 | 10座 | 連江縣全區 | 126萬 | 12,062 | 2,546 | 95.77 |

四、105年度執行成果：

（一）臺閩地區(不含臺北市)辦理情形

1、緊急應變演練：配合經濟部「105年度物資經濟動員準備演訓實施計畫」之執行，由台水公司第五區管理處於105年9月20日在嘉義給水廠完成「給水動員準備測驗演習」，除依單位特性自訂演練項目，並將油污染緊急應變納為演練項目，以增強緊急處置能量。

2、加強水源安全防護準備：台水公司各重要淨水場及水庫等重要水源區，均訂有「水源安全防護計畫」。除有專人負責巡邏外，並與當地軍警單位訂有「支援協定」，以加強水源主要設施之安全防護工作。

3、災害防救應變作為：已完成臺閩地區供水區域之柴油發電機等防汛器材整備，開鑿備用水源補助供水，加強水源調查工作（含河川、溪圳及深、淺水井），並於每年汛期前完成供水災害防救應變演練。

（二）臺北市辦理情形

1、緊急應變演練：年度內舉辦「颱風暴雨高濁度應變演練」、「氯氣外洩應變與危害通識」、「緊急發電機操作」、「消防及地震自衛編組」、「青潭堰防恐」、「特高原水濁度淨水處理應變」、「世大運場館周邊架設臨時供水站演練」及「大型加壓站突發事故應變處理方式」等演練，增進緊急應變能力。

2、加強水源安全防護準備：每半年實施各重要水源防護總檢查、每季實施危險物品檢查、每月實施防護重點檢查。全面推行水質檢驗品保與品管制度，利用水質電腦監視系統全面監視水質，掌握淨水場處理過程，確保水質安全標準。

3、災害防救應變作為：已完成45處緊急維生給水站（包含防災公園維生貯水槽），於災害發生時可提供維生飲用水。於汛期前完成各加壓站之緊急維生取水設備檢查及人員操作演練，可隨時於緊急狀況發生時，提供民眾及消防車或水車取水。修訂颱風暴雨高濁度應變演練計畫，新增「超高濁度原水沉澱池分區操作標準作業程序」，以因應近年颱風暴雨造成原水超高濁度之狀況。

五、106年度執行規劃

（一）配合經濟部「106年度物資經濟動員準備演習實施計畫」之執行，預定於106年9月29日由台水公司第六區管理處於南化給水廠辦理「給水動員準備測驗演練」，其他自來水事業辦理年度相關緊急應變演練。

（二）辦理水源安全檢查及加強防護工作，確保水源水質安全；並於汛期前辦理災害防救應變準備作業，以提高災害應變能力。

參、緊急狀況研判

一、動員實施階段時，自來水蓄（供）水設施一旦遭受損害，短期內無法搶修完成恢復供水，各自來水事業單位應尋求河川、溪圳、水庫、深井等水源，立即採取各種應變措施及緊急搶修，以維持最低限度之供水。

二、各自來水事業單位應就各重要淨水場可能發生供水系統破壞之狀況，策訂災害防救業務計畫，俾於動員實施階段時，能迅速有效處置。

肆、年度計畫目標

一、各地區之水資源運用能妥善規劃，俾使各標的之用水需求於平時或戰時均能充裕供應。

二、強化淨水場於戰時對蓄（供）水設施及水質保護之防衛能力，以確保淨水場在戰時仍可發揮其應有之功能。

三、加強供水設備防災檢修與災害緊急應變及水源調配作業，對於水質遭受生化毒害、人為之污染及可能發生破壞之狀況，均能迅速有效加以處置。

四、妥善運用戰備水源，期於戰時發揮緊急供水能力，並加強重要設施所需自備柴油發電機之整修。

五、提升離島地區水源之儲備能力，以因應戰爭時各島軍民用水及補給需求。

六、因應平時災變及戰時需求，策劃辦理給水動員準備演練，以利緊急應變。

伍、年度計畫要項及實施要領

一、年度計畫要項

（一）加強地面水與地下水統籌調配運用能力及各標的供水緊急應變，俾利戰時有效執行。

（二）加強淨水場戰時蓄（供）水設施及水質保護防衛能力，並就戰時或災害時可能發生情況實際模擬動員演練。

（三）辦理離島地區戰備水源儲放規劃，以充裕離島地區戰時用水補給能力。

（四）各自來水事業單位加強供水系統功能、河川及水庫等水源管理、緊急應變、分區聯絡管線、區域性水資源之合理調配機制、備援供水系統及枯旱預警制度，強化水資源調度、聨通等應變能力。

（五）因應災害防救需要，依據《災害防救法》，訂定各項災害作業要點，並加強演練及作為。

（六）配合經濟部「107年度物資經濟動員準備演習實施計畫」，實施給水動員準備演練，預定於107年由台水公司第七區管理處辦理「給水動員準備測驗演練」。

二、實施要領

（一）動員準備階段

1、持續辦理各地區水資源規劃工作；持續推動興建中與已規劃完成之各項自來水工程及水源開發工程。

2、督導考核自來水設備整備及安全管理等事項，並協助管理單位建立營運管理、安全防護及緊急應變等資料。

3、舉辦特種防護團訓練與演練，加強淨水場操作人員緊急應變講習及訓練，強化緊急應變能力。

4、提高淨水緊急應變處理能力，以因應突發性水源污染事件之應變能力。

5、持續改善供水系統功能，並整合備用水源、備載容量、備援系統及調度機制，降低缺水風險。

6、持續辦理自來水管網檢修漏作業，降低漏水率；加強節水宣導，降低水源浪費。

7、依相關防災應變作業規定，於研判各類災害或事件恐有影響正常供水之虞時，隨即通知各廠所加強預防與整備，就事件狀況啟動應變小組開設作業，進行應變、通報及搶修復原作業，藉以提高自來水供應穩定。

8、檢討災害防救各項業務措施及緊急應變體機制，適時修正或補充計畫，做好救災行動準備；執行水源區之地域及水域之巡查，預防水質遭生化污染或破壞攻擊；參與全民防衛動員、戰力綜合協調會報，與相關單位簽訂支援協定，建立緊急應變通報支援體系。

9、配合參加全民防衛動員或災害防救講習與訓練、實施給水動員準備測驗演練及民安演習。

（二）動員實施階段

戰時或緊急危難時為確保社會安定，維持供水無虞，採行下列措施以資因應：

1、於戰爭或封鎖預警期，儘速協調各供水單位，緊急相互支援；戰況緊急或封鎖期間，離島地區應視狀況需要，協請國軍以護航方式實施緊急運補。

2、充分利用湖泊、水塘或荒廢農田之蓄水，以因應戰時水源之不足。

3、啟用各戰備水井，增加戰時緊急供水能力。

4、必要時對有限之水資源實施管制、統籌調配措施，並加強巡邏檢查，防止人為操縱、盜水等不法行為，以穩定民心。

5、針對各水庫蓄水範圍、水質水量保護區、淨水場、供水設施等加強巡邏及管制，以防止人為破壞及其他突發事故之發生，確保供水設施及水質安全。

陸、應變措施

一、於自來水事業單位總管理處及各區處設置「防災緊    急應變小組」，於災害、緊急事故時，迅速執行災害搶修（救）、調配供水、消防救護等工作。

二、訂定「各類災害及緊急事件速報程序」，以便即時掌握災害事故訊息，以利迅速有效指揮、協調相關單位因應處理。

三、訂定「各類災害標準處理程序」，並加強平時演練，遇災害事故時，可依程序迅速展開救助、搶修作業。

四、加強柴油發電機及無線電設施整備，並儲備重要供水地區所需緊急搶修機具、器材，保持最佳狀況，隨時撥供緊急搶修使用。

五、各自來水事業單位應針對戰時或災害時可能發生之預期及非預期情況，研擬相關對策、建立相關應變機制、加強防護宣導及模擬演練，以維持水源供應並充分儲備維修搶救器材，俾水源遭受破壞時，得以立即搶修恢復供水。

六、督導各自來水事業單位積極整備運水設備，必要時請國防部配合船艦支援，以應戰時機動調配，期於最短時間內進行離島地區緊急運水補給工作。

七、建立供水系統管線、水閥、用戶分區等資料，並按各供水系統管種、口徑別儲備緊急搶修器材，俾統一調度適時供應，以應緊急搶修作業。

八、擴大緊急時期水源儲備能量，加強水源整備。

柒、經費概數

一、動員準備時期，凡辦理給水動員準備測驗演練等所需經費，由各執行單位依《全動法》第45條第1項規定編列預算支應。

二、動員實施階段所需經費，由各動員準備分類計畫主管機關列入戰時施政計畫辦理。

捌、法令整備

為配合本計畫，各項整備所制訂之細部作業程序或實施辦法，將視業務需要，適時提出修訂或增訂，循全民防衛動員體系，報請核定後施行。

玖、附則

一、本計畫由經濟部會同國防部及有關單位審定後，動員準備階段即行實施，動員實施階段待命實施。

二、本計畫主管機關：經濟部水利署（保育事業組），承辦人：陳正昌副工程司，聯絡電話：（02）8941-5066，電子信箱：a640200@wra.gov.tw。